ACTA DE CONSTITUCIÓN Y TABLERO CONFIGURADO

EstudiaPro: Plataforma de organización académica

David Alejandro Martín

Nicole Tatiana Acosta Tellez

Gerencia de Software

Sexto semestre – Ingeniería de Sistemas

Universidad Santo Tomás – Sede Villavicencio

| Proyecto | EstudiaPro |
| --- | --- |
| Tipo | Aplicación web de organización académica |
| Interlocutora principal | Laura Valentina Rojas |
| Tecnologías | React · Spring Boot · PostgreSQL |

# 1. Nombre, propósito y justificación

Nombre del proyecto: EstudiaPro: Plataforma de organización académica.

La idea de EstudiaPro nace de una situación sencilla: un estudiante puede tener varias tareas, parciales, exámenes y cambios de horario y terminar manejando todo en diferentes lugares. El proyecto busca reunir esa información en una sola aplicación web para que sea más fácil saber qué tiene pendiente, cuándo debe hacerlo y cómo va avanzando.

# 2. Problema y a quién afecta

Muchos estudiantes universitarios tienen dificultades para organizar sus tareas, exámenes y horarios. Cuando la información está dispersa, es más fácil olvidar una actividad, confundir una fecha o dejar para después algo importante. Esto puede terminar generando estrés y afectar el rendimiento académico.

El problema se presenta principalmente en estudiantes de educación superior que manejan varias asignaturas y otras responsabilidades al mismo tiempo.

Interlocutora principal: Laura Valentina Rojas, estudiante de Ingeniería de Sistemas y usuaria potencial. En la ficha inicial se registra que aceptó participar como interlocutora.

# 3. Objetivos

Desarrollar una aplicación web que permita registrar y consultar tareas, exámenes y horarios académicos durante el desarrollo del proyecto.

Implementar recordatorios que ayuden a tener presentes las actividades próximas.

Permitir que el estudiante marque el avance de sus actividades y consulte qué tiene pendiente.

Realizar una validación con la interlocutora principal antes de la entrega final y aplicar los ajustes que sean necesarios.

# 4. Alcance

## Se incluye

Registro y consulta de tareas académicas.

Registro y consulta de exámenes.

Organización de horarios académicos.

Recordatorios de actividades y fechas.

Seguimiento básico del estado de las actividades.

Aplicación web con React, Spring Boot y PostgreSQL.

## No se incluye

Conexión con sistemas de la universidad, como matrícula o notas oficiales.

Aplicación móvil nativa en la versión 1.0.

Recomendaciones automáticas mediante inteligencia artificial.

Módulos administrativos de la universidad.

Integraciones externas que no sean necesarias para el funcionamiento básico del sistema.

# 5. Requisitos de calidad

Además de cumplir con las funciones definidas, EstudiaPro debe mantener unas condiciones mínimas de calidad para que la aplicación sea útil y estable durante las pruebas y la demostración final. Estos requisitos se plantean de forma sencilla y verificable.

| ID | Aspecto | Requisito de calidad | Cómo se comprobará |
| --- | --- | --- | --- |
| RC-01 | Usabilidad | Las funciones principales deben poder entenderse sin una explicación extensa y los mensajes de error deben indicar qué debe corregir el usuario. | Prueba funcional con la interlocutora y revisión de los formularios. |
| RC-02 | Rendimiento | En condiciones normales de uso, las pantallas principales no deben presentar esperas innecesarias y las operaciones comunes deben responder de forma fluida. | Pruebas durante la demostración y registro de casos en los que se presenten demoras. |
| RC-03 | Integridad de datos | El sistema debe validar campos obligatorios y evitar guardar información incompleta o con fechas inválidas. | Pruebas ingresando datos incompletos, fechas incorrectas y valores fuera de formato. |
| RC-04 | Confiabilidad | Al registrar, editar o cambiar el estado de una actividad, la información debe mantenerse correctamente al volver a consultar el registro. | Pruebas de creación, edición, consulta y actualización de tareas y exámenes. |
| RC-05 | Compatibilidad | La aplicación web debe funcionar correctamente en navegadores de uso común, especialmente Google Chrome y Microsoft Edge. | Prueba de la versión final en los navegadores definidos. |
| RC-06 | Mantenibilidad | El código debe mantenerse separado por responsabilidades entre frontend, backend y base de datos para facilitar correcciones y cambios. | Revisión de la estructura del proyecto y de la organización de los componentes. |

# 6. Supuestos y restricciones

## Supuestos

Se cuenta con acceso a un navegador web y conexión a Internet para utilizar la plataforma.

El estudiante será quien registre y actualice sus tareas, exámenes y demás actividades.

La interlocutora principal podrá participar en la validación y dar su opinión sobre la solución.

## Restricciones

La primera versión será únicamente web.

No habrá integración con los sistemas institucionales de matrícula o calificaciones.

No se desarrollarán funciones de inteligencia artificial para recomendaciones.

El desarrollo debe ajustarse al tiempo disponible dentro de la asignatura de Gerencia de Software.

Criterio para pasar a “Terminado”: la funcionalidad debe cumplir su objetivo, no presentar errores conocidos que impidan su uso y haber sido revisada por el integrante responsable.

# 7. Interesados

| Interesado / rol | Qué espera | Poder | Interés |
| --- | --- | --- | --- |
| Laura Valentina Rojas – INTERLOCUTORA PRINCIPAL | Poder probar la idea y comentar si realmente le sirve para organizar sus actividades. | Medio | Alto |
| David Alejandro Martín – integrante | Desarrollar y dejar funcionando la parte técnica del proyecto. | Alto | Alto |
| Nicole Tatiana Acosta Tellez – integrante | Participar en el análisis, pruebas, documentación y desarrollo. | Alto | Alto |
| Docente de Gerencia de Software – evaluadora | Ver evidencia del avance y del manejo del proyecto. | Alto | Alto |
| Estudiantes universitarios – usuarios potenciales | Contar con una forma sencilla de organizar sus actividades académicas. | Medio | Alto |

# 8. Entregables e hitos

Las fechas exactas de cada entrega deben quedar alineadas con el cronograma de la asignatura. Para no inventar fechas que no aparecen en la ficha, se deja el campo listo para completarlo.

| # | Entregable / hito | Resultado esperado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de constitución y tablero configurado | Alcance, objetivos, interesados, riesgos, roles y flujo de trabajo definidos. | ____________ |
| 2 | Definición funcional | Lista priorizada de funcionalidades y flujo principal del usuario. | ____________ |
| 3 | Primera versión funcional | Primer conjunto de funciones principales disponible para revisión. | ____________ |
| 4 | Versión integrada | Tareas, exámenes, horarios, recordatorios y seguimiento trabajando en conjunto. | ____________ |
| 5 | Pruebas y validación | Retroalimentación de la interlocutora registrada y ajustes aplicados. | Semana 14 / ________ |
| 6 | Entrega final | Versión demostrable y documentación del proyecto. | Sesión 21 / ________ |

# 9. Estimación gruesa

La estimación se hace como rango porque el proyecto se desarrolla mientras se cursan otras materias. Con dos integrantes, se propone trabajar entre 10 y 16 horas-persona por semana.

Desarrollo: aproximadamente 4–6 horas-persona por semana.

Análisis y diseño: aproximadamente 2–4 horas-persona por semana.

Pruebas e integración: aproximadamente 2–3 horas-persona por semana.

Documentación y gestión: aproximadamente 2–3 horas-persona por semana.

El reparto puede cambiar de acuerdo con la etapa del proyecto y con los problemas que aparezcan durante el desarrollo.

# 10. Matriz de riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta planificada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambios en los requisitos después de la validación. | Media | Alto | Revisar el cambio antes de incluirlo y priorizar lo que sea necesario para la versión 1.0. | David Alejandro Martín |
| Retrasos por otras actividades académicas. | Media | Alto | Dividir el trabajo en tareas pequeñas y revisar el avance cada semana. | Nicole Tatiana Acosta Tellez |
| Errores al integrar frontend, backend y base de datos. | Media | Alto | Probar cada parte por separado y hacer la integración de forma gradual. | David Alejandro Martín |
| La interlocutora no tenga disponibilidad para validar. | Media | Medio | Acordar la validación con anticipación y dejar registradas las observaciones. | Nicole Tatiana Acosta Tellez |
| El alcance crezca durante el desarrollo. | Alta | Alto | Mantener las exclusiones del acta y evaluar cualquier función nueva antes de desarrollarla. | David Alejandro Martín y Nicole Tatiana Acosta Tellez |

# 11. Roles del equipo

| Integrante | Rol | Responsabilidad concreta | Fecha de rotación |
| --- | --- | --- | --- |
| David Alejandro Martín | Desarrollo técnico | Trabajar en frontend y backend, integración con PostgreSQL y apoyo en las decisiones técnicas. | Cada semana: ________ |
| Nicole Tatiana Acosta Tellez | Análisis, pruebas y documentación | Organizar requisitos, realizar pruebas, documentar y apoyar las tareas de desarrollo. | Cada semana: ________ |

La distribución anterior corresponde a la organización inicial. Algunas tareas se pueden compartir y la coordinación se revisará semanalmente.

# Tablero configurado del proyecto

El tablero se plantea con cuatro estados para seguir el trabajo sin complicarlo: Pendiente, En proceso, En revisión y Terminado. Cada tarea debe pasar de izquierda a derecha a medida que avance.

| PENDIENTE | EN PROCESO | EN REVISIÓN | TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de interfaz | Definir funcionalidades principales | Validar alcance y prioridades | Ficha de proyecto |
| Modelo de base de datos | Preparar estructura inicial | Revisar con la interlocutora | Acta de constitución |
| Integración de módulos | Implementar tareas y exámenes | Probar flujo completo | — |
| Pruebas finales | Implementar recordatorios | Revisión de pendientes | — |

## Cómo se usará el tablero

Cada tarea debe tener un responsable antes de pasar a En proceso.

Cuando una tarea esté lista para comprobarse, pasa a En revision.

Solo pasa a “Terminado” después de comprobar que cumple lo acordado.

El tablero se revisará durante el seguimiento semanal del proyecto.